Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Genaro Flores Deelan Maldonado Benjamín Molina Matías Cánovas |
| --- | --- |
| Rut | 20.159.704-8 21.559.171-9 20.288.637-K 20.444.907-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Rendiflow |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de Software y Arquitectura de Sistemas - Administración de Bases de Datos - Infraestructura/DevOps y Cloud - Gestión de Proyectos TI y Calidad de Software - Seguridad de la Información |
| Competencias | - Desarrollar soluciones de software aplicando buenas prácticas y patrones. - Diseñar y administrar bases de datos relacionales (modelado, consultas, optimización). - Implementar y operar servicios en entornos cloud, con automatización y CI/CD. - Aplicar metodologías ágiles para planificar, ejecutar y controlar proyectos. - Asegurar la calidad del software mediante pruebas, métricas y documentación. - Resguardar la seguridad de la información, control de accesos y protección de datos. - Comunicación efectiva y trabajo en equipo, reportes, demos y entrega de valor. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Problema: En muchas pymes y equipos internos, la rendición de gastos es manual y lenta: digitalizar boletas, transcribir montos/fechas, validar impuestos y cuadrar con centros de costo. Esto genera errores, tiempos muertos y poca trazabilidad. - Propuesta: Rendiflow, una plataforma SaaS que automatiza la lectura de boletas/facturas con OCR, enruta a un flujo de aprobación, guarda evidencia y expone métricas para control de gastos. - Contexto: Chile, con foco inicial en pymes/áreas administrativas de la RM y regiones; impacto directo en analistas contables, tesorería y colaboradores que rinden gastos. - Relevancia profesional: Alinea competencias clave de Ingeniería en Informática: backend APIs, integración de servicios, bases de datos, cloud/DevOps, seguridad y analítica. Es un caso realista de industria con impacto medible en productividad y control financiero. - Aporte de valor: Disminuir tiempos de digitación, reducir errores de captura y entregar trazabilidad y métricas (tiempo de ciclo, % éxito OCR, gasto por centro/categoría, anomalías). |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | - Objetivo (alto nivel): Construir un MVP de Rendiflow que permita subir boletas, extraer datos con doble carril OCR (rápido con Tesseract/gosseract y “slow lane” con TrOCR para casos difíciles), encolar trabajos (RabbitMQ), persistir en PostgreSQL, exponer APIs (Go + Gin/Huma) y un panel web para revisar/validar. - Cómo lo abordaremos: Arquitectura de microservicios (API, OCR fast, OCR slow, worker), cola de mensajes, multi-tenant básico, autenticación y un frontend MVP para carga/validación. Despliegue en Kubernetes (Civo), con Tailscale para red segura hacia una VM que aloja PostgreSQL y RabbitMQ. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | - Relación directa: Desarrollar servicios backend, administrar BD, operar en cloud, automatizar pipelines, aplicar seguridad y QA. - Competencias necesarias: Sin ellas no se puede resolver el problema de punta a punta: necesitamos modelado de datos (boleta, proveedor, gasto, flujo), diseño de APIs, orquestación de contenedores, pruebas, observabilidad y manejo seguro de documentos. |
| Relación con los intereses profesionales | - Intereses: Backend, arquitectura cloud, automatización, datos y calidad. - Reflejo en el proyecto: Diseño de servicios escalables, uso de colas, OCR y métricas. - Contribución al desarrollo profesional: Experiencia demostrable en un producto realista con stack moderno (Go, Kubernetes, colas, OCR, CI/CD), útil para portafolio y empleabilidad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Tiempo: Un semestre (~16 semanas) con hitos quincenales. - Horas de asignatura: Se planifica para avanzar con trabajo semanal guiado + horas extra de integración/pruebas. - Materiales/recursos: - Cluster Kubernetes (Civo, nodos 4GB/2vCPU), - VM (Netcup) con PostgreSQL + RabbitMQ, - Tailscale para red segura, - Repos Git, Docker, pipeline CI/CD, - Libs OCR (gosseract). - Facilitadores: Stack conocido, ejemplos y librerías maduras, alcance acotado a MVP, datos de prueba. - Obstáculos y mitigación: - Precisión OCR: usar doble carril + validación manual en UI. - Latencia/Red: Tailscale, colas y reintentos idempotentes. - Datos sensibles: ofuscar/anonimizar en ambiente de prueba; control de accesos JWT. - Tiempo: alcance MVP y sprints con DEMO + retros. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un MVP de Rendiflow que automatice la captura, validación y trazabilidad de rendiciones de gastos mediante OCR y microservicios, entregando métricas operacionales y un panel web de revisión. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar el modelo de datos (boletas, gastos, usuarios, organizaciones/tenants y flujos). Implementar APIs REST (Go + Gin/Huma) para ingreso/consulta de rendiciones y autenticación. Orquestar el procesamiento con RabbitMQ, separando carril OCR rápido y OCR avanzado. Persistir en PostgreSQL y asegurar integridad/consistencia transaccional. Desarrollar un panel web MVP para carga de boletas, revisión y correcciones. Instrumentar métricas y logs (tiempo de ciclo, tasa de acierto OCR, reintentos, errores). Aplicar seguridad básica (JWT, control de accesos por organización/tenant, resguardo de documentos). Desplegar en Kubernetes con CI/CD y documentación técnica/usuario. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Marco: Kanban, orientado a flujo continuo y mejora incremental del MVP de Rendiflow. Ceremonias (2/semana): Lunes – Planificación Semanal (30–45 min): seleccionar metas de la semana desde Backlog, refinar criterios de aceptación, estimar tamaño (T-shirt o puntos), verificar dependencias y capacidad. Viernes – Revisión + Retrospectiva (45–60 min): demo de lo hecho, revisión de métricas (lead/cycle time, WIP, throughput), acuerdos de mejora y actualización del tablero. Comunicación diaria asíncrona por canal de equipo (bloqueos, estado, handoffs). kanban

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablero Kanban | Tablero Kanban |  | Metodología usada |
| Flujos CI/CD | Github Actions |  | Gran herramienta bien utilizada en el mercado |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión Ágil | Kick-off y Backlog inicial | Definir alcance MVP, criterios de aceptación, DoR/DoD, WIP. | Discord | 1 semana | ___ | Lunes: plan — Viernes: demo tablero. |
| Arquitectura SW | Diseño Arquitectura + ER | Diagramas C4, flujo OCR/colas, diagrama ER. | Canva | 1 semana | ___ | Revisar dependencias externas. |
| DevOps/Cloud | Repos y CI/CD base | Repositorios, Dockerfiles, pipeline CI, plantilla PR. | GitHub, Actions, Docker | 1 semana | ___ | Ejecutar lint y pruebas en PR. |
| Infraestructura | K8s base + Tailscale | Namespace, despliegues mínimos, red segura a VM. | Civo K8s, Tailscale | 1 semana | ___ | Sin secretos en repos. |
| BD | Modelo y migraciones | Esquema PostgreSQL, migraciones y conexión segura. | PostgreSQL | 1 semana | ___ | Datos de prueba anonimizados. |
| Backend | Autenticación y Tenancy | JWT, multi-org básico, endpoints usuarios/organización. | Go (Gin/Huma) | 1–2 semanas | ___ | Pruebas de integración. |
| Integración Colas | Ingesta y Encolado | Endpoint de subida, publicar jobs, reintentos. | RabbitMQ, Go | 1 semana | ___ | Idempotencia por archivo. |
| OCR Fast | Servicio gosseract | Extracción de campos y normalización básica. | Tesseract/gosseract | 1–2 semanas | ___ | Métrica de acierto inicial. |
| Frontend | Panel MVP | Carga de boletas, vista y corrección manual. | React/Next (o web) | 1–2 semanas | ___ | Validaciones de campos. |
| OCR Slow | Servicio TrOCR | Llamado “slow lane” para casos fallidos, timeout/colas. | Llama/groq | 1 semana | ___ | Etiquetar motivo de fallback. |
| Observabilidad | Métricas y Logs | Tiempo de ciclo, acierto OCR, reintentos, dashboards. | Last9 | 1 semana | ___ | Panel para demo de viernes. |
| Seguridad | Hardening básico | Roles/permisos, manejo de secretos, PII en pruebas. | JWT, RBAC | 1 semana | ___ | Revisión con checklist. |
| QA | Pruebas y Rendimiento | Plan y ejecución de pruebas (funcional/k6), fixes. | Postman/k6 | 1 semana | ___ | Criterios de aceptación cumplidos. |
| Piloto | Validación con dataset | Correr flujo E2E con casos reales/sintéticos. | Dataset anonimizado | 1 semana | ___ | Registrar hallazgos. |
| Cierre | Documentación + Demo | Manuales, informe final y video demo. | Markdown/Loom | 1 semana | ___ | Ensayo de presentación. |

8. Carta Gantt / ( No usaremos carta Gantt para organizarnos)

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.