INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC - SEDE ANTONIO VARAS

ESCUELA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA

Retrospectiva Final

| Proyecto | : | RendiFlow |
| --- | --- | --- |
| Fecha entrega | : | 20/11/2025 |

índice

1.- RESUMEN EJECUTIVO	3

2 .- ANÁLISIS DEL CICLO	3

2.1 Keep Doing (Qué funcionó bien)	3

2.2 Stop Doing (Qué no funcionó / Problemas)	3

2.3 Start Doing (Propuestas de mejora)	3

3.- MÉTRICAS DEL PROYECTO	3

3.1 Velocidad y Eficiencia	4

3.2 Calidad del Software	4

3.3 Precisión de la IA	4

4.- INSIGHTS Y DESCUBRIMIENTOS CLAVES	4

5.- PLAN DE ACCIONES CONCRETAS	4

6.- RECONOCIMIENTOS AL EQUIPO	5

7. PRÓXIMOS PASOS	5

7.1 Evolución del Producto	5

7.2 Mejoras Técnicas e IA	5

7.3 Despliegue y Negocio	5

# 1.- RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto logró implementar exitosamente un flujo de rendición de gastos basado en IA Multimodal, permitiendo la extracción automática de datos desde fotografías de boletas. El sistema reduce el tiempo de imputación manual en un estimado del 70%. A continuación, se detallan los aprendizajes y métricas clave.

# 2 .- ANÁLISIS DEL CICLO

## 2.1 Keep Doing (Qué funcionó bien)

- Uso de IA Multimodal: El modelo elegido (capaz de "ver" la imagen y leer texto simultáneamente) resultó superior al OCR tradicional para entender el contexto de boletas arrugadas o con logotipos complejos.

- UX "Primero la Foto": El flujo donde el usuario toma la foto antes de ver el formulario reduce la fricción cognitiva.

- Detección de Duplicados: El hash de la imagen y la combinación (Fecha + Monto + RUT Emisor) previenen fraudes eficazmente.

## 2.2 Stop Doing (Qué no funcionó / Problemas)

- Validación 100% síncrona: Intentar procesar la IA y dar la respuesta en tiempo real (mientras el usuario espera mirando la pantalla) genera frustración cuando la red es lenta. Debemos pasar a un proceso asíncrono (notificación push al terminar).

- Ignorar boletas manuscritas: El modelo actual falla con notas de venta manuales o propinas escritas a lápiz, lo cual es común en restaurantes.

- Falta de Feedback de error: Cuando la IA falla, el usuario no sabe por qué (ej. "¿estaba borrosa la foto o el sistema se cayó?").

## 2.3 Start Doing (Propuestas de mejora)

- Implementar "Human-in-the-loop" opcional: Para cuentas corporativas VIP, agregar una capa de revisión humana rápida si la confianza de la IA es baja.

- Modo Offline: Permitir tomar la foto y guardarla en local, ejecutando el envío del archivo cuando haya conexión.

- Categorización Automática: Entrenar al modelo para que no solo extraiga el monto, sino que sugiera si es "Alimentación", "Transporte" u "Hotelería".

# 3.- MÉTRICAS DEL PROYECTO

Para esta sección, se aplicó el plan de pruebas parcialmente

## 3.1 Velocidad y Eficiencia

- Sprint Velocity: Promedio de 25 Story Points por sprint.

- Time-to-Market: El MVP se lanzó en [X] semanas.

## 3.2 Calidad del Software

- Tasa de Crashes: 0.5% de las sesiones (Meta: < 0.1%). Principalmente en dispositivos Android de gama baja por gestión de memoria al procesar la foto.

- Bugs Críticos: 2 detectados en producción (relacionados con formatos de fecha MM/DD vs DD/MM).

## 3.3 Precisión de la IA

- Accuracy a nivel de Campo (Field-Level Accuracy):

  - Monto Total: 98.5% (Excelente).

  - Fecha: 94% (Problemas con formatos abreviados o tickets descoloridos).

  - Nombre Fantasía (Comercio): 89% (Confunde el logo con el texto legal a veces).

  - RUT/Tax ID: 99% (Muy confiable gracias a la validación de dígito verificador).

- Accuracy a nivel de Documento: 85% de las boletas se procesaron "Perfectas" (sin necesidad de ninguna edición manual por parte del usuario).

# 4.- INSIGHTS Y DESCUBRIMIENTOS CLAVES

- El problema de la "Propina": En Chile y otros países, la propina suele ir en el voucher de la tarjeta (transbank) y no en la boleta fiscal. Los usuarios suben la boleta, pero el cargo en la tarjeta es mayor. Insight: Necesitamos permitir subir dos fotos (boleta + voucher) o un campo manual de "Propina sugerida".

- Iluminación y Sombras: El 40% de los fallos de extracción se deben a sombras del propio teléfono sobre la boleta al tomar la foto.

- Recortes: Los usuarios tienden a recortar el encabezado donde sale el nombre de la empresa.

# 5.- PLAN DE ACCIONES CONCRETAS

- Mejora de UI de Cámara (Semana 1-2): Implementar una guía visual en la cámara (borde verde) que detecte bordes de papel y avise si hay poca luz.

- Reentrenamiento de IA (Mes 1): Fine-tuning del modelo multimodal con un dataset de 5,000 boletas "difíciles" (arrugadas, manuscritas).

- Gestión de Propinas (Semana 3): Agregar campo explícito de propina separado del total de la boleta.

# 6.- RECONOCIMIENTOS AL EQUIPO

- Equipo de Data e Inteligencia Artificial: Por lograr un 98.5% de precisión en montos en tiempo récord.

- Equipo Mobile: Por la implementación fluida de la cámara nativa y desarrollo UX.

- Stakeholders: Por la rápida definición de reglas de negocio para impuestos.

# 7. PRÓXIMOS PASOS

Basado en los resultados obtenidos, se establecen las siguientes prioridades para la siguiente fase:

## 7.1 Evolución del Producto

- Implementar el flujo de aprobación con rol de Aprobador para cerrar el ciclo de rendición.

- Iniciar integración con ERPs mediante conectores API para exportación automática de gastos.

- Incorporar manejo multimoneda con conversión automática según tipo de cambio vigente.

## 7.2 Mejoras Técnicas e IA

- Implementar procesamiento asíncrono para mejorar la experiencia del usuario.

- Realizar fine-tuning del modelo utilizando los casos de error detectados (boletas manuscritas, tickets descoloridos).

- Optimizar la arquitectura cloud para reducir costos de ejecución en escala.

## 7.3 Despliegue y Negocio

- Ejecutar beta cerrado con 50 usuarios de una empresa piloto.

- Incorporar tutoriales in-app para mejorar la calidad de captura de imágenes.