INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC - SEDE ANTONIO VARAS

ESCUELA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA

Release 4 – Versión Final

| Proyecto | : | RendiFlow |
| --- | --- | --- |
| Fecha entrega | : | 20/11/2025 |

índice

1.- OBJETIVO DEL RELEASE	3

2.- ALCANCE ENTREGADO	3

2.1 Funcionalidades Incluidas	3

2.2 Detalle del Flujo de Usuario	4

2.3 Consideraciones Técnicas de Alcance	4

3.- RESULTADOS Y MÉTRICAS	4

3.1 Calidad Funcional	4

3.2 Desempeño y UX	5

3.3 Precisión de Reconocimiento	5

4.- INCIDENCIAS, RIESGOS Y DEUDA TÉCNICA	5

4.1 Incidencias Relevantes	5

5.- VALIDACIÓN CON PO	6

6.- CONCLUSIONES DEL RELEASE	7

# 1.- OBJETIVO DEL RELEASE

Completar y dejar operativo el flujo de carga, procesamiento automático con IA multimodal y extracción estructurada de datos desde boletas, de modo que el usuario pueda llenar el formulario de rendición de gastos de forma casi automática, reduciendo la carga manual y los errores de digitación.

Este release se orienta a:

- Disminuir el tiempo total de rendición por usuario.

- Aumentar la precisión de los datos capturados desde los comprobantes.

- Proveer una experiencia de uso fluida, con corrección manual cuando sea necesario.

# 2.- ALCANCE ENTREGADO

## 2.1 Funcionalidades Incluidas

| Funcionalidad | Estado | Descripción / Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Módulo de carga de imágenes | Terminado | Permite subir boletas en formatos JPG, PNG y PDF desde el flujo de rendición. |
| Integración con IA multimodal | Terminado | Procesa la imagen de la boleta y extrae información estructurada. Tiempo promedio: 5,2 s por boleta. |
| Extracción automática de campos | Terminado | Identifica y completa automáticamente campos como RUT, ítems, fecha, monto, impuestos, etc. Precisión validada: 92%. |
| Corrección manual y guardado | Terminado | Permite al usuario revisar, editar y confirmar los datos extraídos antes de guardar la rendición. UX validada con usuarios finales. |

## 2.2 Detalle del Flujo de Usuario

- El usuario abre el flujo de rendición y selecciona la opción de subir boleta.

- Sube una imagen de la boleta (captura de cámara o archivo del dispositivo).

- El sistema envía el archivo al backend, donde la IA multimodal procesa el documento.

- Se realiza la extracción automática de campos relevantes y se rellena el formulario de rendición.

- El usuario revisa los datos propuestos, realiza correcciones manuales si es necesario y confirma.

- El formulario validado se guarda como rendición lista para revisión/aprobación posterior.

## 2.3 Consideraciones Técnicas de Alcance

Soporte de tamaños de archivo acorde a límites definidos en backend (p.ej. hasta X MB; ajustable vía configuración).

Manejo de errores controlado:

En caso de falla de IA, se ofrece fallback a carga manual sin bloquear el flujo.

Se registran logs para análisis posterior (observabilidad).

Arquitectura diseñada para permitir futuras mejoras de modelo (modelos locales, nuevos proveedores, etc.).

# 3.- RESULTADOS Y MÉTRICAS

## 3.1 Calidad Funcional

- 95% de los escenarios funcionales definidos en el plan de pruebas fueron aprobados.

- Cobertura de escenarios:

  - Boletas legibles estándar: alta tasa de éxito.

  - Boletas con iluminación irregular y pequeñas deformaciones: correctamente manejadas en la mayoría de los casos.

  - Casos límite (boletas muy dañadas / extremadamente borrosas): derivan con mayor frecuencia a corrección manual.

## 3.2 Desempeño y UX

- Tiempo medio de procesamiento por boleta (end-to-end IA): 5,2 segundos medidos desde la subida hasta la disponibilidad del formulario prellenado.

- Percepción de usuario en pruebas de usabilidad:

  - Mayor sensación de “automatización” y disminución de carga manual.

  - Tiempos percibidos como aceptables para uso diario.

  - El flujo de corrección manual fue considerado claro e intuitivo por los usuarios evaluados.

## 3.3 Precisión de Reconocimiento

- Precisión promedio de OCR + IA: 92% en los campos clave (fecha, monto total, impuestos, proveedor).

- Distribución observada:

  - Campos numéricos (montos): muy alta precisión.

  - Campos de texto (nombre de comercio, ítems): algo más sensibles a calidad de imagen, pero dentro de umbrales aceptables.

- Los errores residuales se corrigen mayormente en la etapa de revisión manual, lo que reduce su impacto en el resultado final.

# 4.- INCIDENCIAS, RIESGOS Y DEUDA TÉCNICA

## 4.1 Incidencias Relevantes

Actualmente no hay incidencias bloqueantes abiertas para producción asociadas específicamente a este flujo. Las incidencias abiertas se consideran no bloqueantes y se programan para próximos releases.

| ID | Descripción | Estado | Plan / Próximo Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| TECH-45 | Optimización de modelo IA local para offline mode | Pendiente | Mantener en backlog futuro; evaluar impacto en dispositivos con baja conectividad y costos de cómputo. |

Detalle TECH-45:

- Objetivo: permitir procesamiento local (o semi-local) para escenarios de baja conectividad / edge.

- Alcance actual del release: solamente operación en modo online, utilizando servicios remotos de IA.

- Riesgo: experiencia degradada o indisponibilidad en entornos sin conectividad estable; se mitiga parcialmente con la posibilidad de completar el formulario manualmente.

# 5.- VALIDACIÓN CON PO

- El Product Owner revisó el incremento de producto, incluyendo:

  - Demostración del flujo completo de carga, análisis y corrección.

  - Revisión de métricas de precisión y tiempos de respuesta.

  - Evaluación de experiencia de usuario basada en testing con usuarios clave.

- Resultado:

  - El entregable cumple los criterios de aceptación definidos para este release.

  - Se autoriza el cierre del release y su integración al entorno objetivo.

  - Los elementos de mejora (como TECH-45) quedan explícitamente registrados para planificación futura.

# 6.- CONCLUSIONES DEL RELEASE

- Se entregó el flujo principal del sistema: rendición de gastos basada en boletas con asistencia de IA multimodal.

- Se consiguió una automatización significativa del llenado de formularios, reduciendo tiempo y riesgo de error humano.

- La arquitectura y la implementación actual sientan una base sólida para:

  - Incorporar mejoras en el modelo de IA.

  - Extender la funcionalidad a otros tipos de comprobantes.

  - Optimizar la experiencia en escenarios offline en releases posteriores.

Próximos Pasos Recomendados

- Priorizar y estimar TECH-45 (modo offline / modelo local) según estrategia de producto.

- Profundizar análisis de errores de reconocimiento para mejorar la precisión del modelo por tipo de boleta y proveedor.

- Incorporar métricas de negocio adicionales:

  - Tiempo total de rendición por usuario antes vs. después.

  - Ahorro estimado de tiempo y costos operativos.