INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC - SEDE ANTONIO VARAS

ESCUELA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA

Acta de Cierre de Proyecto

| Proyecto | : | RendiFlow |
| --- | --- | --- |
| Fecha entrega | : | 20/11/2025 |

índice

1.- RESUMEN EJECUTIVO DE CIERRE	3

2.- VALIDACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ÉXITO	3

3.- ESTADO DEL ALCANCE	3

3.1 Entregables Completados (Definition of Done)	3

3.2 Funcionalidades Desplazadas a Fase 2 (Out of Scope Fase 1)	4

4.- RESUMEN DE HITOS Y TIEMPOS	4

5.- PLAN DE TRANSFERENCIAS Y OPERACIONES	4

6.- LECCIONES APRENDIDAS	4

7.- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN	5

# 1.- RESUMEN EJECUTIVO DE CIERRE

Se declara formalmente finalizada la Fase 1 (MVP) del proyecto. El objetivo principal de automatizar la lectura de boletas mediante Inteligencia Artificial se ha cumplido. El sistema es capaz de recibir una imagen, procesar y devolver los campos estructurados (Monto, Fecha, Comercio, RUT) con una precisión promedio superior al 90%, habilitando su uso productivo controlado.

# 2.- VALIDACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ÉXITO

Comparación entre lo planeado y lo entregado:

| Objetivo / Criterio | Estado | Resultado Obtenido |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad Core: Lectura automática de boletas | Cumplido | IA Multimodal integrada y funcional. |
| Tiempo de Procesamiento: < 5 seg por boleta | Parcial | Promedio actual: 6.5 seg (Optimización pendiente para Fase 2). |
| Precisión de Datos (Monto): > 95% | Cumplido | 98.5% de precisión en montos totales. |
| Disponibilidad: App Móvil (iOS/Android) | Cumplido | Builds estables desplegados en ambiente de TestFlight/Firebase. |

# 3.- ESTADO DEL ALCANCE

Se define un alcance flexible. Aquí se documenta qué historias de usuario se completaron y cuáles se movieron al Backlog de la siguiente fase.

## 3.1 Entregables Completados (Definition of Done)

- App Móvil: Módulo de cámara, galería y formulario de edición manual.

- Motor de IA: Pipeline de extracción de datos (OCR + Multimodal Parsing).

- Base de Datos: Repositorio de gastos con imágenes encriptadas.

- API Backend: Endpoints de recepción de imágenes y consulta de estados.

- Detección de Fraude Básica: Alerta de duplicidad por hash de imagen.

## 3.2 Funcionalidades Desplazadas a Fase 2 (Out of Scope Fase 1)

- Flujo de Aprobación (Jefe/Administrador).

- Integración con ERP (SAP/Softland).

- Modo Offline (Guardado local sin internet).

- Lectura de Propinas separadas del total.

# 4.- RESUMEN DE HITOS Y TIEMPOS

Fecha de Inicio Real: 13 de Agosto del 2025

Fecha de Término Real: 04 de Diciembre del 2025

Release Ejecutados: 3 release

Desviación de Cronograma: +1 release(Debido a ajustes en la calibración del modelo de IA para boletas arrugadas).

# 5.- PLAN DE TRANSFERENCIAS Y OPERACIONES

El proyecto deja de ser "desarrollo activo" y pasa a "mantenimiento/evolución".

- Propiedad del Código: Repositorio Git transferido al equipo de DevOps de la empresa.

- Documentación Técnica: Swagger de API actualizado y Diagrama de Arquitectura disponible en Confluence/Wiki.

- Soporte Nivel 1: Se ha capacitado a la Mesa de Ayuda para resolver dudas básicas ("Cómo tomar la foto", "Cómo editar un monto").

- Gestión de Costos: Las llaves de API de la IA (OpenAI/Azure/Google) han sido entregadas a Finanzas para su pago mensual recurrente.

# 6.- LECCIONES APRENDIDAS

- Tecnología (IA Multimodal): La tecnología elegida es robusta para datos estructurados, pero sensible a variaciones de formato (papel térmico descolorido). Se requiere un mantenimiento continuo del dataset (re-entrenamiento trimestral).

- Adopción de Usuario: Los usuarios prefieren velocidad sobre precisión inmediata. Están dispuestos a corregir un dato manualmente si la app les permite guardar la foto en menos de 2 segundos.

- Integraciones: Se subestimó la complejidad de ciertos formatos de boletas electrónicas (PDFs vectoriales vs. Fotos). Se recomienda estandarizar la entrada de datos.

# 7.- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN

Al firmar este documento, los Stakeholders aceptan los entregables de la Fase 1 tal como están, reconociendo que cumplen con la "Definition of Done" acordada, y autorizan el inicio de la planificación de la Fase 2.

| ____________F.P.O____________ | ____________F.S.P____________ |
| --- | --- |
| Firma Product Owner | Firma Stakeholder Principal |
| (Aceptación del Producto) | (Aceptación del Negocio) |