# PLAN DE CONTINUIDAD Y MONITOREO v1.0

# RendiFlow

| Fecha entrega | : | 20/11/2025 |
| --- | --- | --- |

# Índice

PLAN DE CONTINUIDAD Y MONITOREO	0

Índice	1

1. Objetivo y alcance	2

2. Componentes críticos y dependencias	2

2.1. Componentes críticos	2

2.2. Dependencias externas	3

3. Objetivos de continuidad (RTO/RPO)	3

4. Estrategia de copias de seguridad (Backups)	3

4.1. Base de datos	3

4.2. Archivos y recursos (imágenes de recibos)	4

4.3. Código y configuración	4

5. Plan de recuperación ante incidentes (DRP resumido)	4

5.1. Tipos de incidentes	4

5.2. Procedimiento general	4

5.3. Caída de API/backend	5

5.4. Caída de base de datos	5

5.5. Corrupción o pérdida de datos	5

5.6. Incidente de seguridad	6

5.7. Fallo en Web Contador (Next.js + React)	6

6. Plan de monitoreo y alertas	6

6.1. Qué monitorear	6

6.2. Herramientas sugeridas	7

6.3. Umbrales de alerta	7

7. Estrategia para la Web del Contador (Next.js + React)	7

7.1. Principios de diseño para continuidad	7

7.2. Monitoreo específico	7

7.3. Continuidad operativa	8

8. Roles y responsabilidades	8

9. Pruebas de continuidad	8

10. Revisión y actualización del plan	8

## 1. Objetivo y alcance

- Objetivo: Definir las medidas, procesos y responsabilidades para asegurar la continuidad operativa, la rápida recuperación ante incidentes y el monitoreo permanente de la plataforma Rendiflow.

- Alcance:

  - API backend (api/, internal/, base de datos).

  - Aplicación móvil (mobile/).

  - Entorno de infraestructura (manifests en infrastructure/).

  - Futura Web Contador desarrollada con Next.js + React (lectura y administración de datos financieros).

- Fuera de alcance: Sistemas externos (ERP, contabilidad, etc.), aunque se considerarán en la evaluación de impacto.

## 2. Componentes críticos y dependencias

### 2.1. Componentes críticos

- API Backend (Go)

  - Servicios clave:

    - Autenticación, invitaciones y gestión de usuarios (api/handler/auth.go, user.go, invitation.go).

    - Gestión de tenants, membresías y roles (tenant.go, membership.go).

    - Gestión de recibos y rendiciones (receipts.go, receipt_submissions.go).

    - Reportes (entidad report/ y handlers asociados).

  - Importancia: Alta. Sin API no hay operaciones (móvil ni web).

- Base de datos (PostgreSQL)

  - Definida a través de internal/database/ y migraciones (api/bun/migrations/).

  - Datos críticos:

    - Usuarios, tenants, membresías.

    - Recibos, estados, auditoría.

    - Configuraciones de negocio.

  - Importancia: Máxima. Pérdida de datos tiene impacto directo legal y contable.

- Aplicación móvil (Expo/React Native)

  - Carpeta mobile/.

  - Funciones clave:

    - Captura de recibos.

    - Historial de recibos.

    - Reportes básicos.

    - Perfil y soporte.

  - Importancia: Alta. Es el principal canal de ingreso de información.

- Futura Web Contador (Next.js + React)

  - Acceso para contadores/administradores:

    - Visualización avanzada de reportes y estados.

    - Exportaciones contables.

    - Posible gestión de aprobaciones.

  - Importancia: Alta para procesos contables y cierre de períodos.

- Infraestructura (Kubernetes / Ingress / TLS)

  - Manifests en infrastructure/:

    - api.yaml, staging-api.yaml.

    - web.yaml, staging-web.yaml.

    - Certificados (*-cert.yaml) y traefik-ingress.yaml.

  - Importancia: Alta. Gestiona disponibilidad, seguridad y enrutamiento.

### 2.2. Dependencias externas

- Proveedor de base de datos (IaaS/PaaS).

- Servicio de correo (para invitaciones y notificaciones).

- Sistema de logging/monitoring (Prometheus/Grafana, APM, etc.), cuando se configure.

- Almacén de imágenes si se separa del disco local (S3, Blob Storage, etc.).

## 3. Objetivos de continuidad (RTO/RPO)

- RTO (Recovery Time Objective) – tiempo máximo aceptable para restablecer el servicio después de una caída:

  - API Backend: ≤ 1 hora en horario laboral; ≤ 4 horas fuera de horario.

  - Base de datos: ≤ 4 horas, con prioridad inmediata en caso de pérdida total.

  - Web Contador (cuando exista): ≤ 4 horas.

  - App móvil: dependiente de la API; se considera cubierta con la recuperación del backend.

- RPO (Recovery Point Objective) – máximo tiempo de datos que se puede perder:

  - Entorno de producción: ≤ 15 minutos (backups frecuentes/incrementales).

  - Entorno de staging: ≤ 24 horas (menos crítico).

Estos objetivos pueden ajustarse según las políticas de la organización, esta sería una visión general adaptable.

## 4. Estrategia de copias de seguridad (Backups)

### 4.1. Base de datos

- Tipo de backup:

  - Completo diario (nightly).

  - Incremental o WAL (Write-Ahead Log) cada 15 minutos, si el proveedor lo soporta.

- Retención:

  - Producción: mínimo 30 días.

  - Staging: 7 días.

- Almacenamiento:

  - Ubicación separada de la instancia principal (otro storage/ región si es posible).

  - Acceso restringido (solo equipo de infra/DBA/DevOps y QA para staging).

### 4.2. Archivos y recursos (imágenes de recibos)

- Si se almacenan en:

  - Disco del cluster: establecer snapshot diario.

  - Servicio tipo S3/Blob Storage: habilitar versión y lifecycle (retención mínima 90 días).

- Debe existir inventario de buckets/contenedores usados para Rendiflow.

### 4.3. Código y configuración

- Repositorio Git (rendiflow) alojado en GitHub/GitLab.

- Reglas:

  - development / main protegidas.

  - Estrategia de ramas para releases.

  - Etiquetado de versiones (tags) para facilitar rollback de despliegues.

## 5. Plan de recuperación ante incidentes (DRP resumido)

### 5.1. Tipos de incidentes

- Caída parcial del servicio

  - Ejemplo: API responde 500/timeout, pero base de datos está bien.

- Caída total del servicio

  - Ejemplo: cluster de Kubernetes fuera de servicio.

- Corrupción o pérdida de datos

  - Ejemplo: eliminación masiva accidental, error en migración.

- Incidente de seguridad

  - Ejemplo: acceso no autorizado, exposición de datos.

- Fallo en Web Contador (cuando esté en producción)

  - Ejemplo: errores de build, despliegue fallido, rotura de integración con API.

### 5.2. Procedimiento general

- Detección

  - Monitorización activa (ver sección 6).

  - Reportes de usuarios (soporte, canales internos).

- Clasificación

  - Evaluar:

    - Impacto (número de usuarios, criticidad).

    - Alcance (móvil, web, API, DB).

- Comunicación

  - Notificar:

    - Equipo técnico responsable.

    - Stakeholders clave (ej.: área de contabilidad, gerencia de sistemas).

  - Establecer un canal (chat, bridge, teams, etc.) para coordinar.

- Mitigación

  - Tomar acciones inmediatas para reducir impacto:

    - Deshabilitar funcionalidades afectadas puntualmente.

    - Activar página de mantenimiento en Web Contador.

- Recuperación

  - Ver apartados 5.3–5.6 según el tipo de incidente.

- Post-mortem

  - Documentar causa raíz.

  - Acciones de mejora y seguimiento.

### 5.3. Caída de API/backend

- Revisar logs y métricas:

  - Podrían provenir de internal/lib/observability/ o de la plataforma de monitoring.

- Intentar redeploy del API:

  - Usando manifest infrastructure/api.yaml o pipeline CI/CD.

- Si la caída es por recurso insuficiente:

  - Ajustar réplicas/CPU/RAM del deployment.

- Si hay error por configuración:

  - Revertir a la versión/tag anterior conocida como estable.

- Validar:

  - Health check de /health o equivalente (api/cmd/app/health.go) respondiendo OK.

  - App móvil y Web Contador vuelven a funcionar.

### 5.4. Caída de base de datos

- Identificar si el proveedor reporta incidente (cloud, on-premise).

- Si es fallo de instancia:

  - Activar base de datos de respaldo o alta disponibilidad.

- Si requiere restauración desde backup:

  - Seleccionar backup más reciente compatible con RPO.

  - Restaurar a nueva instancia.

  - Actualizar configuración de API para apuntar a la nueva instancia.

- Validar:

  - Conectividad desde API.

  - Integridad básica: usuarios, tenants, recibos.

### 5.5. Corrupción o pérdida de datos

- Detener procesos que puedan seguir dañando datos (migraciones, scripts).

- Evaluar alcance:

  - Tablas/entidades afectadas (ej.: solo recibos, solo usuarios).

- Restaurar parcial (si es posible) o total desde backup.

- Comunicar a las áreas involucradas (contabilidad, legal) si hay impacto regulatorio.

- Implementar controles para evitar recurrencia (validaciones, pruebas de migraciones).

### 5.6. Incidente de seguridad

- Contener:

  - Revocar credenciales expuestas.

  - Forzar logout/rotación de tokens.

- Analizar:

  - Logs de acceso.

  - Usuarios y endpoints afectados.

- Notificar:

  - Responsable de seguridad.

  - Según normativa, posibles comunicaciones a usuarios/autoridades.

- Corregir vulnerabilidades:

  - Parches, cambios de configuración, reglas de firewall/ingress.

### 5.7. Fallo en Web Contador (Next.js + React)

- Si la web está caída pero la API y DB están bien:

  - Revertir despliegue a la versión anterior (rollback de release).

  - Levantar mensaje de mantenimiento mientras se corrige.

- Si el problema está en la integración con API:

  - Verificar URL base y variables de entorno.

  - Comprobar estados de autenticación (tokens, cabeceras).

- Afecta principalmente a contadores y usuarios de reportes avanzados, pero no al registro de recibos móviles.

## 6. Plan de monitoreo y alertas

### 6.1. Qué monitorear

- Disponibilidad:

  - API:

    - Endpoint de health (/health o similar).

    - Latencia promedio y tasa de errores (5xx, 4xx inusuales).

  - Web Contador:

    - Endpoint raíz (página principal).

  - Mobile:

    - No se monitorea directamente, pero se infiere por errores en API.

- Rendimiento:

  - Tiempos de respuesta de endpoints críticos (login, upload de recibos, consulta de reportes).

  - Uso de CPU/RAM del API y base de datos.

- Base de datos:

  - Espacio en disco.

  - Conexiones activas.

  - Tiempos de consulta en tablas más usadas (recibos, reportes).

- Seguridad:

  - Intentos de login fallidos.

  - Accesos inusuales (horarios, IPs).

  - Cambios de roles y permisos (auditoría).

### 6.2. Herramientas sugeridas

- Logging centralizado:

  - Integrar logs del API (Go) con una solución: ELK, Loki, etc.

- Métricas:

  - Exporters para Prometheus + dashboards Grafana.

- Alertas:

  - Integración con correo, Slack, Teams, u otras herramientas internas dependiendo de la organización.

### 6.3. Umbrales de alerta

Ejemplos (ajustar a la realidad):

- Latencia media de un endpoint clave > 1s durante 5 minutos.

- Tasa de error 5xx > 2% en 5 minutos.

- Espacio en disco DB > 80% de uso.

- Más de 10 intentos de login fallido para un usuario en 10 minutos.

## 7. Estrategia para la Web del Contador (Next.js + React)

### 7.1. Principios de diseño para continuidad

- Separación de responsabilidades:

  - Web Contador como cliente de la API Rendiflow (no lógica de negocio duplicada).

- Feature flags:

  - Permitir activar/desactivar módulos (por ejemplo, exportaciones masivas) sin redeploy completo.

- Deploys gradual o blue/green (si la infraestructura lo permite):

  - Reducir riesgo de caídas por nuevas versiones.

### 7.2. Monitoreo específico

- Build/SSR (si se usa Next.js en modo servidor):

  - Health check de servidor Next.js.

  - Logs de error de renderizado.

- Front-end:

  - Errores de JavaScript capturados (Sentry u otra herramienta).

  - Tiempos de carga y experiencia de usuario.

### 7.3. Continuidad operativa

- Si la Web Contador falla:

  - Operaciones de captura de recibos por móvil siguen funcionando.

  - El equipo contable puede usar reportes alternativos (por ejemplo, consultas directas a DB o endpoints supervisados) temporalmente, definidos por TI.

- Establecer plan B documentado para cierres contables:

  - Uso de exports automáticos del backend.

  - Scripts controlados por TI mientras la web se recupera.

## 8. Roles y responsabilidades

- Producto / Owner Rendiflow:

  - Decide prioridades de continuidad y tiempos de recuperación aceptables.

  - Comunica afectaciones a negocio.

- Equipo de Desarrollo (API / Mobile / Web):

  - Implementa mejoras de resiliencia.

  - Atiende incidentes de código y despliegues.

- Equipo de Infraestructura / DevOps:

  - Administra Kubernetes, base de datos, backups y monitoreo.

  - Ejecuta planes de DR (restauración de backups, reconfiguración).

- Equipo Contable / Usuarios clave:

  - Reporta incidencias funcionales.

  - Valida reportes y cierres tras incidentes.

- Seguridad de la información:

  - Lidera gestión de incidentes de seguridad y cumplimiento normativo.

Pueden haber personas que participen en varios equipos en paralelo

## 9. Pruebas de continuidad

- Frecuencia: al menos 1 vez al año, o ante cambios mayores.

- Tipos de pruebas:

  - Simulación de caída de API (despliegue fallido y rollback).

  - Restauración de backup de base de datos en entorno de prueba.

  - Simulación de fallo de Web Contador y uso de plan B.

- Documentación:

  - Registrar resultados, tiempos reales de recuperación y puntos de mejora.

## 10. Revisión y actualización del plan

- El presente plan debe revisarse:

  - Después de incidentes reales significativos.

  - Antes de grandes cambios de arquitectura (por ejemplo, introducción de nuevos módulos, cambios de proveedor de DB).

  - Como mínimo una vez por año.

- Cada revisión debe:

  - Actualizar objetivos RTO/RPO si el negocio lo requiere.

  - Ajustar procedimientos a las herramientas y entornos vigentes.

  - Incorporar aprendizajes de incidentes y pruebas de DR.