|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Hemos cumplido la mayoría de las actividades planificadas. En septiembre diseñamos la app y estructuramos el proyecto; a fines del mes implementamos la autenticación con Super Tokens y en octubre trabajamos en la integración del OCR. Las reuniones constantes y el uso de Trello facilitaron el avance; las principales dificultades fueron técnicas, sobre todo en la lectura OCR.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R:Dividimos tareas, revisamos documentación y realizamos pruebas en conjunto. Nos apoyamos en reuniones por Discord y planeamos pedir orientación docente en la parte técnica del OCR y despliegue.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R:El desempeño ha sido positivo: hay compromiso, buena organización y cumplimiento de plazos. Debemos mejorar la comunicación diaria y la gestión del control de versiones.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R:Queremos confirmar si es necesario contar con una versión funcional completa del sistema antes de la siguiente entrega o si se evaluará principalmente el progreso y documentación técnica.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: No es necesario redistribuir tareas, pero agregaremos una sobre el despliegue del sistema y las pruebas de OCR.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R:El grupo ha funcionado bien: hay compromiso y colaboración. Podemos mejorar los tiempos de revisión y documentación de decisiones técnicas.